SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN · REPÚBLICA DE PANAMÁ

ARGO NAVIS · Sistema Interno Marítimo

08 · Brechas, riesgos, pendientes y evidencias

Evidencias de prueba, matriz de riesgos, pendientes priorizados y lista de validación con el área usuaria

| Control del documento |  |
| --- | --- |
| Sistema | ARGO NAVIS · Sistema Interno Marítimo (antes «NAVIS») — Servicio Nacional de Migración de Panamá |
| Módulo documentado | Autorizaciones Marítimas (UCVMM) |
| Documento | 08 · Brechas, riesgos, pendientes y evidencias |
| Versión | 0.1 — borrador para revisión |
| Fecha | 20/10/2026 |
| Base del análisis | Código fuente del repositorio ArgoNavis (rama main); esquema de base de datos en la revisión Alembic a3d9c6e1f584; configuración por defecto (backend/app/core/config.py y docker-compose-prod.yml); pruebas automatizadas (backend/tests). |
| Estado | Generado a partir del código fuente. Pendiente de revisión por el equipo de desarrollo y, donde se indica, de validación del área usuaria (UCVMM). |
| Elaborado por | [completar] |
| Revisado por (desarrollo) | [completar] |
| Validado por (área usuaria) | [completar] |

Convenciones

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| Implementado | Existe en el código y se usa desde la aplicación (pantalla o API). |
| Parcial | Existe una parte (por ejemplo, la API sin pantalla) o funciona con limitaciones. |
| Pendiente | No está implementado; está identificado como trabajo por hacer. |
| Fuera del sistema | La actividad ocurre fuera de ARGO NAVIS (a mano o en otro sistema). |
| Validar con UCVMM | Regla, plazo o texto que el área usuaria debe confirmar. |
| Sustento | Archivo que respalda el hallazgo, relativo a la raíz del repositorio (backend/…, frontend/…), y la función o componente cuando aplica. |

No contiene credenciales, secretos ni datos personales reales. Las capturas de pantalla usan datos ficticios.

# 1. Evidencias de prueba

## Pruebas automatizadas del backend

Ejecución del 19/10/2026, 14:53: 113 casos, todos aprobados, en 99 segundos. Comando: cd backend && venv\Scripts\python -m pytest. Corren sobre una base de datos PostgreSQL temporal con todas las migraciones; no envían correos ni tocan la base de desarrollo.

| Archivo | Casos | Qué comprueba |
| --- | --- | --- |
| backend/tests/test_flujo.py | 14 | Flujo completo por la API: agencia → UCVMM → puesto de control; acceso por agencia y por puesto; documentos solo con sesión; separación de funciones; bloqueo de fila (aprobar y negar a la vez); vencimientos; bandejas paginadas. |
| backend/tests/test_documento_ucvmm.py | 32 | Lectura literal del Formulario No. 3 y del documento de UCVMM, trámite por trámite, contra el catálogo y las reglas. |
| backend/tests/test_reglas.py | 28 | Reglas puras sin base de datos: IMO con dígito verificador, política de contraseñas y armado del checklist. |
| backend/tests/test_seguridad.py | 13 | Login sin enumeración de usuarios, freno del AD con intentos en paralelo, subidas que no dejan rastro, borrado de archivos solo al confirmar y rutas públicas permitidas. |
| backend/tests/test_login_local.py | 9 | Cuentas locales: bloqueo por intentos, cambio obligatorio y restablecimiento de la contraseña. |
| backend/tests/test_correo.py | 6 | Correos de los avisos: asunto, partes del mensaje, logo incrustado y escape del texto del usuario (no envía). |
| backend/tests/test_roles.py | 4 | Separación entre Administrador (funcional) y SysAdmin (técnico). |
| backend/tests/test_migraciones.py | 3 | Migraciones de ida y vuelta (upgrade y downgrade) en una base de datos aparte. |
| backend/tests/test_catalogos.py | 2 | Un puesto con historial no se borra; un choque con la base de datos responde 409 y no 500. |
| backend/tests/test_ldap.py | 2 | Servicio LDAP contra un Active Directory simulado: búsqueda, verificación y cierre de conexiones. |

## Verificaciones del frontend

Ejecución del 19/10/2026, 15:29.

| Verificación | Comando | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tipos (TypeScript estricto) | node node_modules/typescript/bin/tsc -b --noEmit | Sin errores |
| Revisión estática (ESLint, reglas de hooks) | npm run lint | Sin problemas |
| Compilación de producción (Vite) | npm run build | Correcta. Aviso: el fragmento de exceljs pesa 908 kB; solo se descarga al previsualizar un Excel. |

## Revisión manual

- 215 capturas de pantalla de todas las páginas por rol (agencia, UCVMM, puesto de control, Administrador, SysAdmin y páginas públicas), en tema claro y oscuro, escritorio y celular, revisadas el 19/10/2026 con datos ficticios.

- Auditoría de contraste de colores sobre esas pantallas: sin hallazgos pendientes (los avisos revisados eran falsos positivos).

## Lo que no está cubierto

| Tipo de prueba | Situación |
| --- | --- |
| Pruebas automatizadas del frontend | No existen (ni de componentes ni de extremo a extremo). Las reglas espejadas se prueban del lado del backend. |
| Integración con el AD y el SMTP reales | Se prueban con un AD simulado y sin enviar correos (documento 07). |
| Carga y rendimiento | No se han hecho. |
| Seguridad independiente (pentest) | No se ha hecho. Hubo revisiones internas del código (15–16/10/2026), descritas en CLAUDE.md. |
| Aceptación del usuario (UAT) | No hay registro en el repositorio de pruebas formales con UCVMM ni con las agencias. |
| Restauración de respaldos | No hay procedimiento documentado ni prueba registrada en el repositorio. |

# 2. Matriz de riesgos y brechas

Nivel: valoración preliminar del equipo de desarrollo (impacto y probabilidad); DTI debe ajustarla con su metodología. Abreviaturas del sustento: B: = backend/app/; F: = frontend/src/.

## Infraestructura y seguridad

| ID | Riesgo o brecha | Nivel | Mitigación actual | Acción recomendada | Responsable | Sustento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Tráfico sin HTTPS. nginx escucha en HTTP (puerto 80): contraseñas, tokens y documentos viajan sin cifrar dentro de la red. | Alto | Acceso por VPN o intranet; tokens de 60 minutos con revocación. | Certificado del servidor, redirección a 443 y Strict-Transport-Security. | DTI | frontend/nginx.conf; README → Producción |
| R-02 | LDAP sin TLS. La contraseña de cada funcionario viaja sin cifrar del servidor al controlador de dominio. | Alto | Red interna; el AD solo se consulta por cuentas registradas y activas. | LDAPS o StartTLS con el certificado de la CA interna (el código ya lo soporta). | DTI | B:core/ldap.py; core/config.py |
| R-03 | Respaldos en el mismo servidor y restauración no probada. | Alto | backup.sh diario: base de datos y documentos, 14 días. | Copia fuera del servidor (NAS o servidor institucional) y prueba de restauración periódica. | DTI | backup.sh |
| R-04 | Un solo servidor, sin réplica ni plan de contingencia documentado. | Medio | Contenedores con reinicio automático y chequeos de salud. | Definir el tiempo de recuperación aceptable y el procedimiento. | DTI | docker-compose-prod.yml |
| R-05 | Token de sesión en el navegador (localStorage): un XSS podría robarlo. | Medio | CSP estricta sin código de terceros; Word en marco aislado; token de 60 min y revocación inmediata. | Pasar el token a una cookie httpOnly (plan en el README). | Desarrollo | F:api/client.ts; README → Decisiones |
| R-06 | Sin antivirus para lo que suben las agencias. | Medio | Formato, firma del contenido, macros y tamaño validados; vista previa aislada. | ClamAV (decidido: por ahora no). | DTI | B:infrastructure/almacenamiento.py |
| R-07 | Sin segundo factor en las cuentas de las agencias. | Medio | Política de contraseñas, bloqueo por intentos, VPN y revocación. | TOTP (decidido para más adelante). | Desarrollo | B:domain/services/auth_service.py |
| R-08 | Repositorio público: el código, esta documentación y las brechas conocidas son visibles. | Medio | Sin secretos versionados (.env en .gitignore); los documentos no traen datos reales. | Evaluar un repositorio privado o institucional. | DTI | .gitignore |
| R-09 | Alcance del SysAdmin: puede dar permisos T-* a su rol o asignarse el rol Administrador (si queda otro SysAdmin). | Medio | Todo queda en la bitácora. | Impedir permisos T-* en el rol SysAdmin o exigir doble control. | Desarrollo / DTI | B:api/v1/admin.py |
| R-10 | Correo sin TLS ni reintentos: un aviso que falla se pierde (queda en el log). | Medio | La operación no se revierte; las bandejas muestran el estado real. | STARTTLS si el servidor lo admite; reintento o cola de envíos. | Desarrollo / DTI | B:core/email.py |
| R-11 | Límite de peticiones en memoria del proceso. | Bajo | Docker corre un solo proceso. | Redis si se usan varios procesos o servidores (la alternativa de Windows usa 4). | Desarrollo | B:core/rate_limit.py; start-backend-prod.bat |
| R-12 | Asignación a agencias y puestos sin comprobar el permiso del usuario en la API. | Bajo | La pantalla solo ofrece usuarios con el permiso; solo el Administrador asigna. | Validarlo también en el backend. | Desarrollo | B:api/v1/catalogos.py |

## Funcionales y de operación

| ID | Riesgo o brecha | Nivel | Mitigación actual | Acción recomendada | Responsable | Sustento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-13 | SIMPLUS a mano: errores al transcribir el resultado de impedimentos. | Medio | Verificación obligatoria por tripulante; corrección con motivo e historial. | Integración con SIMPLUS, si existe una interfaz. | DTI / UCVMM | F:SeccionTripulantes.tsx |
| R-14 | Aviso a Operaciones sin registro en el sistema. | Bajo | El modal de aprobar pide confirmarlo. | Registrar el aviso en el historial o notificarlo, si UCVMM lo pide. | UCVMM | F:ModalDecision.tsx |
| R-15 | Buzón de UCVMM sin configurar (CORREO_UCVMM vacío por defecto): UCVMM no recibe avisos. | Medio | La bandeja de revisión muestra la cola. | Definir el buzón y configurarlo. | UCVMM / DTI | B:core/config.py |
| R-16 | Política de retención de datos personales sin definir: pasaportes, fechas de nacimiento y documentos se guardan sin plazo y las solicitudes no se eliminan. | Medio | Acceso con sesión, por rol y auditado. | Definir la retención con la normativa de protección de datos y el área legal. | SNM (legal) / DTI | B:domain/models/solicitud.py |
| R-17 | Verificación del QR posiblemente inaccesible para terceros fuera de la red. | Medio | — | Confirmar quién verifica y desde dónde; publicar solo esa ruta si hace falta. | UCVMM / DTI | B:api/v1/verificacion.py |
| R-18 | Cambio de puerto de una autorización aprobada sin resolver. | Medio | La agencia presenta un «Cambio de Puerto»; el puesto puede indicar dónde terminó. | Esperar la respuesta de UCVMM (no construir antes). | UCVMM | CLAUDE.md (pendiente 10) |
| R-19 | Custodia y Transbordos no modelados. | Medio | El sistema avisa a la agencia de la custodia en los 4 trámites que lo indican. | Levantamiento con UCVMM. | UCVMM | CLAUDE.md (pendiente 6) |
| R-20 | Reglas y textos sin validar por el área usuaria (plazos, límites, descripciones de los trámites). | Medio | Cada regla cita su fuente y está marcada en el documento 04. | Sesión de validación con UCVMM usando la sección 4. | UCVMM | Documento 04 |
| R-21 | Cobertura de pruebas parcial: sin pruebas del frontend, de carga, de seguridad independiente ni de aceptación. | Medio | 113 pruebas del backend; verificaciones estáticas del frontend; revisión manual. | Pruebas de extremo a extremo, UAT con UCVMM y una prueba de seguridad. | Desarrollo / DTI | backend/tests/ |
| R-22 | Conocimiento concentrado en un solo desarrollador. | Alto | README, CLAUDE.md, pruebas y esta documentación. | Asignar un segundo desarrollador y hacer una transferencia. | DTI | Historial del repositorio |
| R-23 | Catálogo de trámites solo por migración: cualquier cambio de requisitos depende de desarrollo. | Bajo | Migraciones con prueba de ida y vuelta. | Edición desde la pantalla o procedimiento acordado con UCVMM. | Desarrollo | F:PaginaTramites.tsx |
| R-24 | Funciones solo en la API: comentar sin finalizar (puesto) y renombrar roles. | Bajo | — | Pantalla o retirarlas. | Desarrollo | B:api/v1/solicitudes.py; api/v1/admin.py |
| R-25 | Demora de la expiración (hasta 15 minutos). | Bajo | Corregir y finalizar comprueban el plazo en el momento. | Ninguna. | — | B:infrastructure/tareas.py |

# 3. Pendientes

Prioridad sugerida por desarrollo. «Decisión» = depende de que alguien decida, no de programar.

| N.º | Pendiente | Tipo | Prioridad | Depende de | Riesgo | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificados de HTTPS y del controlador de dominio; activar TLS. | Infraestructura | Alto | DTI | R-01, R-02 | CLAUDE.md (1) |
| 2 | Respaldo fuera del servidor y prueba de restauración. | Infraestructura | Alto | DTI | R-03 | Esta revisión |
| 3 | Configurar CORREO_UCVMM, APP_URL y PERMITIR_LOGIN_LOCAL=true en producción. | Configuración | Alto | UCVMM / DTI | R-15 | Documento 07 |
| 4 | Sesión de validación con UCVMM (sección 4). | Decisión | Alto | UCVMM | R-20 | Esta revisión |
| 5 | Segundo desarrollador y transferencia de conocimiento. | Organización | Alto | DTI | R-22 | Esta revisión |
| 6 | Token en cookie httpOnly. | Desarrollo | Medio | — | R-05 | CLAUDE.md (2) |
| 7 | Impedir permisos T-* al SysAdmin o doble control. | Desarrollo | Medio | DTI | R-09 | Esta revisión |
| 8 | Reintento de correos y STARTTLS. | Desarrollo | Medio | DTI (servidor de correo) | R-10 | Esta revisión |
| 9 | Pruebas de extremo a extremo y UAT. | Calidad | Medio | UCVMM (UAT) | R-21 | Esta revisión |
| 10 | Política de retención de datos personales. | Decisión | Medio | Legal / DTI | R-16 | CLAUDE.md (7) |
| 11 | Cambio de puerto de una autorización aprobada. | Decisión | Medio | UCVMM | R-18 | CLAUDE.md (10) |
| 12 | Solicitud de Custodia y Solicitud de Transbordos. | Funcional | Medio | UCVMM (levantamiento) | R-19 | CLAUDE.md (6) |
| 13 | Segundo factor (TOTP) para las agencias. | Desarrollo | Medio | Decidido para más adelante | R-07 | CLAUDE.md (8) |
| 14 | Antivirus (ClamAV). | Infraestructura | Medio | Decidido: por ahora no | R-06 | CLAUDE.md (9) |
| 15 | Manuales de usuario por rol. | Documentación | Medio | — | — | Documento 01 (P-12) |
| 16 | Integración con SIMPLUS. | Integración | Bajo | Interfaz de SIMPLUS (DTI) | R-13 | Documento 07 |
| 17 | Pantallas para comentar sin finalizar y renombrar roles (o retirarlas). | Desarrollo | Bajo | — | R-24 | Documento 01 |
| 18 | Edición del catálogo de trámites desde la pantalla. | Desarrollo | Bajo | UCVMM | R-23 | CLAUDE.md (5) |
| 19 | Validar en la API los permisos de los usuarios asignados a agencias y puestos. | Desarrollo | Bajo | — | R-12 | Esta revisión |
| 20 | Refactor de PaginaSolicitud (~680 líneas). | Técnico | Bajo | — | — | CLAUDE.md (4) |
| 21 | Importar tripulantes desde una plantilla Excel. | Funcional | Bajo | Decidido: por ahora no | — | CLAUDE.md (11) |
| 22 | Redis para el límite de peticiones. | Infraestructura | Bajo | Solo si se escala | R-11 | CLAUDE.md (3) |

# 4. Lista de validación con UCVMM

Reúne lo marcado «Validar» en los documentos 03 a 07. Se sugiere revisarla en una sesión con UCVMM y anotar la respuesta en la columna correspondiente.

## Reglas del documento 04

| Regla | Qué hay que confirmar | Fuente | Respuesta de UCVMM |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-04 | La fecha de la operación va de hoy a 365 días (hora de Panamá). | Documento 04 |  |
| RN-08 | Al menos 1 tripulante (también lo avisa el formulario) y como máximo 300 (solo el backend). | Documento 04 |  |
| RN-15 | Fecha de nacimiento anterior a hoy, desde 1900 y con 18 años cumplidos. | Documento 04 |  |
| RN-19 | Vigencia: el pasaporte y el seamanbook deben estar vigentes el día de la operación. Se valida en los 8 trámites (decisión del usuario del 14/10/2026; el documento la menciona en 3). | Documento 04 |  |
| RN-20 | Rangos permitidos por trámite: hoy solo Autorización de Técnico, Superintendente o Supernumerario los limita (sin Marino ni Militar). | Documento 04 |  |
| RN-22 | Alcance de cada documento: por tripulante (una casilla por cada uno) o por solicitud (una sola). Solo la Lista de Tripulantes es por solicitud. | Documento 04 |  |
| RN-23 | Condición «nacionalidad restringida»: el documento se pide solo a esos tripulantes. Hoy: Formulario No. 6 de custodia, solo en Desembarque («cuando aplique», como en el Form. 3). | Documento 04 |  |
| RN-25 | La Libreta de Marino se pide a todo Marino, no solo a los panameños (decisión del usuario del 14/10/2026). La condición «solo panameños» existe, sin uso. | Documento 04 |  |
| RN-28 | Documentos adicionales (fuera del checklist): hasta 20 por solicitud. | Documento 04 |  |
| RN-30 | Formatos admitidos: PDF, Word (.doc, .docx) y Excel (.xls, .xlsx) (decisión del usuario del 15/10/2026, «de momento»). | Documento 04 |  |
| RN-31 | Máximo 2 MB por archivo, en cualquier formato (decisión del usuario del 16/10/2026). Es una constante, no una variable de entorno, para que backend y frontend no se desalineen. | Documento 04 |  |
| RN-43 | Con impedimento igual se puede aprobar. El proceso indica informar a Operaciones (fuera del sistema); el modal de aprobar pide confirmarlo. | Documento 04 |  |
| RN-45 | Al aprobar, la autorización queda vigente hasta las 23:59:59 (hora de Panamá) del día siguiente a la operación y recibe un código de verificación aleatorio para el QR. | Documento 04 |  |
| RN-47 | Devolver exige motivo (5 a 2000 caracteres) y abre un plazo de corrección de 2 días desde la devolución. | Documento 04 |  |
| RN-57 | Se indica el puesto donde terminó la operación: por defecto el autorizado; puede ser otro puesto activo. Se muestra en el expediente, el PDF y la verificación pública. | Documento 04 |  |
| RN-59 | Una solicitud devuelta que no se corrige dentro del plazo pasa a Expirada. | Documento 04 |  |
| RN-60 | Una autorización aprobada que no se finaliza antes de que venza su vigencia pasa a Expirada. | Documento 04 |  |
| RN-63 | Solicitud nueva o corregida: aviso al buzón de UCVMM (CORREO_UCVMM). | Documento 04 |  |
| RN-64 | Aprobada: aviso a la agencia (su buzón y sus usuarios activos) y al puesto de control (su buzón y sus funcionarios asignados). Devuelta, denegada y expirada: aviso a la agencia. Finalizar no envía correo. | Documento 04 |  |
| RN-78 | Ninguna nacionalidad restringida viene sembrada: la lista oficial la marca el Administrador. | Documento 04 |  |

## Otros puntos

| N.º | Qué hay que confirmar | Fuente | Respuesta de UCVMM |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Qué datos internos no debe ver la agencia (resultado de impedimentos, nombres de funcionarios, observaciones). | Doc. 03, obs. 5 |  |
| V-02 | Que el puesto de control vea las autorizaciones de sus puestos solo desde la aprobación. | Doc. 03, obs. 4 |  |
| V-03 | Si la agencia debe poder retirar una solicitud en revisión. | Doc. 05, sección 7 |  |
| V-04 | Si UCVMM debe poder revocar una autorización aprobada. | Doc. 05, sección 7 |  |
| V-05 | Si una solicitud denegada o expirada se puede reabrir. | Doc. 05, sección 7 |  |
| V-06 | Buzón de UCVMM para los avisos. | Doc. 07, sección 4 |  |
| V-07 | Quién verifica el QR y desde qué red. | Doc. 07, sección 4 |  |
| V-08 | Si debe registrarse el aviso a Operaciones. | Doc. 07, sección 4 |  |
| V-09 | Descripción de cada trámite en «Nueva solicitud». | Doc. 04, sección 3 |  |
| V-10 | Cambio de puerto: ¿solo embarques? ¿algunos tripulantes? ¿se reutilizan los documentos? ¿quién cierra un cambio de último minuto? ¿qué pasa con la original? | CLAUDE.md (10) |  |

Validación de este documento. Firmas de revisión (desarrollo) y de validación (área usuaria) en la portada de cada documento. Cuando UCVMM responda, actualizar la regla, el catálogo o la configuración y, si cambia un requisito del catálogo, la prueba backend/tests/test_documento_ucvmm.py.